Project Charter

1. Nama Proyek :

Aplikasi Kasir Cafe dengan web admin

1. Nama Tim :
2. Rendi Andrea Pramana - A11.2018.11149
3. Akbar Dewanata - A11.2018.11558
4. M. Akbar Firmansyah - A11.2018.10937
5. Maulana Khalid Fahrelsyah - A11.2018.10927
6. Sofyan Daffa Laksana - A11.2018.10941
7. Jadwal :

Semester Ke-6 (1 Semester)

1. Deskripsi proyek :

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan mudah, salah satunya dengan pembuatan aplikasi untuk membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dalam memanajemen sebuah cafe. Membuat aplikasi untuk Kasir cafe dan web admin supaya owner bisa memantau keadaan cafe dimana saja. Aplikasi ini bisa menampilkan menu yang paling laris, menampilkan info tiap menu seperti: nama menu, harga, jenis, dan lain-lain. Hasil transaksi juga dapat dicetak.

1. Stakeholder proyek :

Kelompok 5

1. Hasil pekerjaan (deliverable):

Aplikasi kasir cafe dan web admin untuk melihat setiap transaksi

Project Scope Statement

1. Ruang Lingkup :

Aplikasi kasir cafe adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh pekerja cafe saat pelanggan melakukan transaksi. Owner dapat menggunakan web admin aplikasi ini untuk menamtau transaksi yang terjadi dimana saja ,dan juga dapat mencetak laporan transaksi.

1. Deskripsi Fungsionalitas :

* Login untuk owner pada web admin
* Melakukan input,hapus,dan edit
* Menampilkan menu pada kategori tertentu
* Menampilkan grafik menu favorit
* Dapat mencetak laporan
* Menampilkan info pada menu

1. Work Breakdown Structure

Product topic

Hasil akhir

Merevisi konsep

Konsep keseluruhan

Do layout

Pengecekan

Mengoreksi

Bind & copy

Menulis konsep

Lokasi pengaplikasian

Pemilihan topic

|  |  |
| --- | --- |
| task | estimated duration |
|
| pemilihan topic | 2 minggu |
|
| lokasi pengaplikasian | 2 minggu |
|
| konsep keseluruhan | 2 minggu |
|
| menulis konsep | 2 minggu |
|
| merevisi konsep | 3 minggu |
|
| hasil akhir | 3 minggu |
|

Gantt Chart

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maret | april | mei | juni |
|
| pemilihan topic | |  | | --- | |  | | |  |  |  |
|
| lokasi pengaplikasian | |  | | --- | |  | | |  |  |  |
|
| konsep keseluruhan | |  | | --- | |  | | |  |  |  |
|
| menulis konsep |  | |  | | --- | |  | | |  |  |
|
| merevisi konsep |  | |  | | --- | |  | | |  |  |
|
| hasil akhir |  |  | |  | | --- | |  | | |  |
|